ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВАЛЬНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2020 г. с. Завальное № 10

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Завальновский сельсовет от 22.06.2018 г. № 55( с изменениями от 01.08.2018г № 99,от21.03,2019 № 14)

Во исполнении Федерального закона от [6 октября 2003 года № 131-ФЗ](http://ru48.registrnpa.ru/) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", руководствуясь Уставом сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области, администрация сельского поселения Завальновский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды" на территории сельского поселения Завальновский сельсовет на 2018-2022 годы", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Завальновский сельсовет от 22.06.2018г. № 55 (с изм. от 01.08.2018г.№ 99, от 21.03.2019г. № 14) (изменения прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Завальновский сельсовет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения Завальновский сельсовет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Ю.В.Бубнов

Приложение № 1

к Постановлению администрации сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

№ 10 от 31.03.2020г.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**сельское поселение Завальновский сельсовет на 2018-2024 годы»**

**с. Завальное**

**2020 год**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**сельское поселение Завальновский сельсовет на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет на 2018-2024 годы | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Завальновский сельсовет  399346, Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, 119 | | | | | | | |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения Завальновский сельсовет  Граждане, проживающие в с. Завальное  Предприятия, организации, учреждения | | | | | | | |
| Цель Программы | Целью программы являются:  -повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;  -создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  -создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения. | | | | | | | |
| Задачи Программы | - Улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования сельского поселения Завальновский сельсовет;  - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками; | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | | | | | | | |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источник средств | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 163,64 | 905,56 | 165,06 | 163,64 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 139,40 | 771,41 | 140,61 | 139,40 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 75,76 | 419,24 | 76,42 | 75,76 |
| Внебюджет ные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 378,79 | 2096,21 | 382,09 | 378,79 |
|  | Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования. | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Благоустройство и улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования; **-** увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;  **-** создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  **-** увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общей площади дворовых территорий многоквартирных домов;  **-** уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100%.. | | | | | | | |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории сельского поселения Завальновский сельсовет**

Сельское поселение Завальновский сельсовет, основано в 1673 году, расположено в юго-восточной части Усманского района , южная граница проходит с землями Девицкого сельсовета,на западе, северо-западе - с землями Сторожевского сельсовета, на севере с землями Сторожевско-Хуторского сельсовета, и северо-востоке и востоке с землями Грачевского сельсовета, на юго-востоке и востоке с землями Пашковского сельсовета и с землями Крутч-Байгорского сельсовета. Территория поселения – 7825 га, что составляет 4,0% от территории Усманского района. По территории протекает река Матренка. Здравоохранение в поселении представлено 2 ФАПами и обслуживаются 5 работниками среднего медицинского персонала.

Структуру образования в поселении представляют: - 1 средняя общеобразовательная школа; - 1 дошкольное образовательное учреждение – детсад « Колобок». Количество учащихся общеобразовательных учреждений – 192 чел., дошкольное образовательное учреждение посещают 40 детей. В поселении имеется библиотека ,филиал детской школы искусств, дом культуры на 450 посадочных мест. Основными объектами физкультуры и спорта на территории поселения являются: спортивный зал школы, стадион ДЦ, спортивная площадка школы. На территории поселения имеются памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и братская могила летчиков, погибших на территории села. Не так давно начал свою деятельность ,восстановленный ,Церковный Приход святителя Михаила Архангела. Поселение имеет связь с административно-промышленным центром г.Липецка по автомобильной дороге. Расстояние от с.Завальное до г.Усмани – 10 км, до г.Липецка – 85 км, до г.Воронежа – 80 км. На территории поселения находится 1 населенный пункт : с.Завальное Численность поселения – 1648 человек.

Благоустройство территорий в сельском поселении Завальновский сельсовет является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности поселения в целом для проживания, работы и проведения свободного времени.

Задачей социально-экономического развития сельского поселения Завальновский сельсовет является повышение уровня благоустройства , создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения и его гостей.

Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают в полной мере растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства территории поселения вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для нормального функционирования сельского поселения большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, детские игровые площадки, дорожное покрытие разрушено, нет газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы). Во многих дворах отмечается отсутствие стоянок для личного транспорта, , требуется обустройство мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации с 2007 года администрацией сельского поселения Завальновский сельсовет проводятся конкурсы: « Лучшее домовладение» «Лучшее Новогоднее оформление» и др. Население привлекается к работам по благоустройству: озеленению, сгребанию сухой травы, поливу клумб, покраске малых архитектурных форм и ограждений. Проводятся субботники в рамках месячников по благоустройству, еженедельно проводится акция «Чистый четверг» Без благоустройства дворов благоустройство сельского поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на поддержание общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведении их в соответствие с современными требованиями комфортности, в том числе выполнить работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

В настоящее время на территории сельского поселения Завальновский сельсовет расположено:

- 4 многоквартирных дома, общей площадью 1760,4 кв.м., общая площадь дворовых территорий составляет - 2 483 кв.м. Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах – 100 человек (6% от общего числа жителей сельского поселения Завальновский сельсовет.

- 6 общественных территорий, общей площадью 4 187 кв.м.

Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 100 % или 2 483 кв.м. Текущее состояние дворовых территорий не соответствует современным требованиям благоустройства. Обусловлено это нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно из-за отсутствия: освещения, мест для проведения досуга и отдыха разным группам населения, малых архитектурных форм и.т.д.

В 2016 году были проведены частичные ремонтные работы придомовой территории многоквартирного домов по адресу: с. Завальное, ул. 50 лет Октября, д.2, 6,8: восстановлено асфальтобетонное покрытие дворового проезда,. Затраты на проведение данного ремонта составили 212500 т.р. Общая площадь благоустроенной территории составила 910 кв.м.

Доля площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 100 % или 4 187 кв.м.

Благоустройство, как дворовых, так и общественных территорий сельского поселения Завальновский сельсовет невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство территорий позволит обеспечить комфортное и благоприятное как проживание населения, так и нахождение населения в местах массового пребывания.

Важнейшей задачей органа местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды дворовых и общественных территорий для населения.

Существенное влияние на архитектурный и эстетический облик сельского поселения оказывают общественные территории, к которым относятся парки, скверы, набережные, пешеходные зоны, площадки и другие места массового посещения. Творчески оформленные общественные территории с активным использованием растительных компонентов формируют благоприятную среду для населения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции, являются важным условием инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Дворовые территории многоквартирных домовявляются многофункциональными зонами, предназначенными для прогулок населения, игровой зоной, территорией для занятий спортом и местом временного хранения транспортных средств.

Необходимо рациональное и оптимальное разграничение дворовой территории с установленным функциональным назначением, безопасностью всех элементов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

На сегодняшний день объекты благоустройства дворов жилищного фонда не обеспечивают в полной мере современный уровень комфорта жителей.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридомовых проездов имеет высокую степень износа. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно - целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории сельского поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения Завальновский сельсовет».

**2. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации муниципальной программы**

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач Программы. Основными задачами для достижения поставленной цели является:

1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселение Завальновский сельсовет.

2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселение Завальновский сельсовет .

3.Увеличение количества заинтересованных граждан, организаций ,предприятий при решении вопросов по благоустройству.

Целевым показателем результативности реализации Программы является - количество благоустроенных территорий.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в таблице 1.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения уровнем благоустроенности дворовых территорий и общественных территорий.

В результате реализации программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения, в том числе для маломобильных групп населения;

- совершенствование эстетического состояния территории сельского поселения Завальновский сельсовет.

.

Таблица 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования**

«Сельское поселение Завальновский сельсовет».  **на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели цели муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения Завальновский сельсовет | | | | | | | |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных территорий | ед. | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Завальновский сельсовет | | | | | | | |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Завальновский сельсовет | | | | | | | |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |

**3. Сроки реализации Программы**

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2024 годы).

**4. Характеристика основных мероприятий программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия - формирование современной городской среды, которое включает в себя:

4.1. Благоустройство дворовых территорий.

Данное мероприятие будет направлено на благоустройство дворов многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт элементов освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

***Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории прилагается (приложение № 3).***

Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий приведена в таблице 2 Программы.

Таблица 2

**Нормативная стоимость (единичные расценки)**

**работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ в ценах 1 кв. 2018 - 2024г., рублей |
|  | | 1. **Нормативная стоимость (единичные расценки)**   **работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий** | | |
|  | | Ремонт дворовых проездов | кв.м. |  |
|  | | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка 1 элемента освещения |  |
|  | | Установка скамеек | шт. |  |
|  | | Установка урн | шт. |  |
|  | | 1. **Нормативная стоимость (единичные расценки)**   **работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий** | | |
|  | Оборудование детских и спортивных площадок | | Установка 1 элемента |  |
|  | Оборудование автомобильных парковок | | кв.м |  |
|  | Озеленение территорий | | кв.м |  |
|  | Устройство ограждений | | м |  |
|  | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | | кв.м |  |
|  | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | | п.м. |  |
|  | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | | кв.м |  |
|  | Устройство пандуса | | п.м. |  |
|  | Устройство водоотводных лотков | | п.м. |  |

\* нормативная стоимость будет определена после включения дворовой территории МКД в ремонт.

Заинтересованные лица при выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Заинтересованные лица имеют право принять трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие заинтересованных лиц обеспечивается подготовкой дворовой территории к началу работ, уборкой мусора, покраской, посадкой деревьев и т.д.

Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (мест массового посещения людей) подразумевает: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара (укладка плитки), установка бордюрного камня, устройство освещения, установка скамеек и урн для мусора, ремонт ограждений, устройство водоотводных лотков, установка игровых элементов, устройство ограждений, ремонт и реставрация стел.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2024годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в таблице 2 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий формируется по результатам поступивших предложений заинтересованных лиц.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

По каждой дворовой территории, местам массового посещения людей включенных в муниципальную программу, подготавливаются и утверждаются (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проекты в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, мест массового посещения людей, включаемых в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории МО «Сельское поселение Завальновский сельсовет» на 2018-2024 годы», согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении указанных работ приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Завальновский сельсовет в рамках Программы выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2018 - 2022 год» |

Таблица № 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования сельское поселение Завальновский сельсовет на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Объем финансирования всего,  тыс. руб. | В том числе за счет средств, тыс. руб. | | | | Участник мероприятия | Показатели мероприятия | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование, ед. изм. | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Завальновский сельсовет | | | | | | | | | |
| 1.1Благоустройство дворовой территории по адресу: Липецкая область, Усманский район, сЗавальное, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 2023 | 382,09 | 165,06 | 140,61 | 76,42 | 0 | Администрация сельского поселения  Завальновский сельсовет | Ремонт дворового проезда, озеленение, установка урн для мусора, ед |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2Благоустройство дворовой территории по адресу: Липецкая область, Усманский район, сЗавальное, ул. 50 лет Октября, д. 6 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения  Завальновский сельсовет | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора, ед. |  |
| 2024 | 378,79 | 163,64 | 139,40 | 75,76 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3Благоустройство дворовой территории по адресу: Липецкая область, Усманский район, сЗавальное, ул. 50 лет Октября, д. 8 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения  Завальновский сельсовет | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора, ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 378,79 | 163,64 | 139,40 | 75,76 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4Благоустройство дворовой территории по адресу: Липецкая область, Усманский район, сЗавальное, ул. 50 лет Октября, д. 4 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения  Завальновский сельсовет | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, установка урн для мусора, установка игровых элементов, устройство ограждений, устройство освещения ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 382,76 | 165,35 | 140,86 | 76,55 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2. Благоустройство общественных территорий сельского поселения Завальновский сельсовет | | | | | | | | | |
| 2.1Благоустройство территории Памятника погибшим односельчанам, воинского захоронения летчиков | **2021** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения  Завальновский сельсовет | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2Благоустройство территории Парка Победы: Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, 52-б ,  сквера у памятника В.И. Ленину по адресу: Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, 52а | **2021** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения  Завальновский сельсовет | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2022** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2.34Благоустройство детской площадки по ул. Бубнова в с. Завальное, ул. Школьная, 130 |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения  Завальновский сельсовет | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2024** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4Благоустройство стадиона и спортивной площадки по ул. Ленина ,д.52в с. Завальное |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения  Завальновский сельсовет | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 700 |
| 2022 | 1713,44 | 740,21 | 630,55 | 342,69 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Благоустройство территории Завальное: Липецкая область, Усманский район, с. Завальное,ул. Школьная,д.130 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения  Завальновский сельсовет | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м | 300 |
| Благоустройство территории Завальное: Липецкая область, Усманский район, с. Завальное,ул. Интернациональная,д.58 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения  Завальновский сельсовет | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м | 500 |
| 34Благоустройство детскойи спортивной площадки по ул. Коминтерна в с. Завальное | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения  Завальновский сельсовет | Площадь благоустроенной общественной территории, кв.м | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация сельского поселения Завальновский сельсовет.

Общий контроль исполнения муниципальной программы осуществляет глава сельского поселения Завальновский сельсовет.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем и участниками в соответствии с их полномочиями.

Участником мероприятий муниципальной программы является: администрация сельского поселения Завальновский сельсовет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы;

2) с учетом объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затрат на них, состав участников мероприятий;

3) при необходимости готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

**6. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории сельское поселение Завальновский сельсовет являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

Цель программы:

- повышение уровня благоустройства территорий сельское поселение Завальновский сельсовет.

Задачи программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Завальновский сельсовет;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Завальновский сельсовет.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Завальновский сельсовет на 2018-2024 годы»:

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | | Ед. | |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | Проценты | |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | | Ед. | |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий | | кв.м | |
| 5. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | | Чел./часы | |

**7. Плановый перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий сельского поселения Завальновский сельсовет» на 2018-2024 годы**

1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресам:

1.1. с. Завальное, ул. 50 лет Октября, 2:

- ремонт дворового проезда;

- озеленение;

-. установка скамеек, урн

1.2. с. Завальное, ул. 50 лет Октября, 4:

- ремонт дворового проезда;

- установка скамеек, урн;

1.3. с. Завальное, ул. 50 лет Октября, 6:

- ремонт дворового проезда;

- установка скамеек, урн;

1.4. с. Завальное, ул. 50 лет Октября, 8:

- ремонт дворового проезда;

- установка скамеек, установка урн для мусора;

- установка игровых элементов;

- устройство ограждений;

- устройство освещения.

2. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по адресам:

2.1. Сквер у памятника В.И. Ленину по адресу: Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, 52а:

- устройство тротуара и дорожек из плит;

- установка бордюрного камня;

- устройство водоотвода;

- установка урн и скамеек;

- устройство освещения.

2.2. Парк Победы: Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, 52а:

- ремонт памятника;

- ремонт пешеходных дорожек.

2.3. Площадь возле Храма в сЗавальное: Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Школьная, 130:

- ремонт проезда;

- установка урн;

- установка игровых элементов;

- устройство пешеходных дорожек;

- установка ограждений;

- устройство освещения.

2.4. Детская площадка по ул. Бубнова в с. Завальное:

- установка игровых элементов;

- устройство пешеходных дорожек;

- установка ограждения;

- установка скамеек, урн;

- устройство освещения.

**8. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования**

**«Сельское поселение Завальновский сельсовет» на 2018-2024годы»**

Плановые значения на 2018 - 2024 годы:

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов согласно минимального перечня видов работ по благоустройству:

Прогнозируемое количество полностью благоустроенных территорий в 2018 - 2024 годы – 4 многоквартирных дома, 2483 кв. м или 100 % от общей площади территории многоквартирных домов.

Количество и площадь общественных территорий (скверы, детские и спортивные площадки):

Прогнозируемая площадь общественных территорий (скверы, детские и спортивные площадки) на 31 декабря 2024 года в муниципальном образовании составит 4187 кв. м.

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий сельского поселения Завальновский сельсовет» могут повлиять следующие риски:

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения обязательств по со финансированию настоящей программы

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

- созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

- отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

- отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды;

- непринятие муниципальным образованием новых, соответствующих федеральным методическим документам правил благоустройства территории сельского поселения;

- ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

Мероприятия по предупреждению рисков:

1. Активная работа высших должностных лиц муниципального образования и вовлечение, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан.

3. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.

**9. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 - 2024 году, утверждается постановлением администрации сельского поселения. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу, сформирован по предложениям заинтересованных лиц:

Адресный перечень дворовых территорий на 2018 - 2024 год:

- Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. 50 лет Октября, д. 2;

- Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. 50 лет Октября, д. 4;

- Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. 50 лет Октября, д. 6

- Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. 50 лет Октября, д. 8;

Адресный перечень общественных территорий на 2018 - 2024 год:

- Сквер у памятника В.И. Ленину по адресу: Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, 52

Парк Победы: Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, 52;

- Площадь возле Храма в с. Завальное: Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Школьная130;

- Детская площадка по ул. Бубнова в с. Завальное.

Основным исполнителем настоящей Программы является:

- Администрация сельского поселения Завальновский сельсовет.

Главными распорядителями бюджетных средств Программы является администрация сельского поселения Завальновский сельсовет.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Завальновский сельсовет.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет Администрация сельского поселения Завальновский сельсовет.

Информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий осуществляется путем обнародования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

сельского поселения Завальновский сельсовет на 2018-2024 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных   
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**«Сельское поселение Завальновский сельсовет» на 2018-2024 годы»**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

1. В целях настоящего Порядка:

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды   
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

- под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения, устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, устройство пандуса, устройство водоотводных лотков.

**II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам**

3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД).

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня   
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

сметный расчет стоимости мероприятий.

Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.

4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.

5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заказчиком дизайн-проекта является администрация сельского поселения. Администрация сельского поселения Завальновский сельсовет в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», (далее - Общественная комиссия).

7. Администрация поселения обеспечивает подготовку дизайн-проекта в срок не позднее 01 марта 2018 - 2024 года.

**III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение**

8. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц в срок не позднее 02 марта 2018 - 2024 года.

9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит направлению в Администрацию сельского поселения и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Завальновский сельсовет в сети «Интернет». При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при неустранении (неучете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).

10. Администрация поселения в срок до 10 марта 2018 - 2024 года обеспечивает доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.

11. Доработанный дизайн-проект в срок до 12 марта 2018 - 2024 года направляется Администрацией поселения для согласования в Общественную комиссию.

12. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представителями заинтересованных лиц.

13. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается не позднее 14 марта 2018 - 2024 года и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Администрацию поселения.

Администрация поселения в срок до 15 марта 2018 - 2024 года подготавливает и обеспечивает подписание распоряжения об утверждении дизайн-проектов обустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024году (далее – Распоряжение).

14. Решение Общественной комиссии и Распоряжение размещаются на официальном сайте Администрации сельского поселения Завальновский сельсовет в течение 3-х календарных дней со дня подписания Распоряжения.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

сельского поселения Завальновский сельсовет на 2018-2024 годы»

**ПОРЯДОК**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

1. **Общие положения**

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Завальновский сельсовет» на 2018-2024 годы».

1. В целях настоящего Порядка:

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе, выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

- под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

- под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, устройство водоотводных лотков, дренажной системы, устройство пандуса.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

1. **Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение**

1. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта (дворовой территории).

3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченным лицом инициативной группы либо управляющей организацией в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель - УФК по Липецкой области (администрация сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации л/с 02463002110)

Отделение Липецк г. Липецк ИНН 4816001711;КПП 481601001;расчетный счет 40204810800000000164; БИК 044206001;Код дохода – 90611705050100000180;ОКТМО 42648424

**Назначение платежа:** поступления , предоставляемые физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД №

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в Администрацию сельского поселения Завальновский сельсовет по адресу: с. Завальное, ул. Ленина, 119, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 2 раздела III настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фотоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц.

**III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц**

1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД).

2. Не позднее 5-ти рабочих дней с дня получения сметной документации о стоимости работ по благоустройству дворовой территории Администрация сельского поселения Завальновский сельсовет информирует лиц, управляющих МКД, о включении в муниципальную программу дворовых территорий многоквартирных домов, которыми они управляют, о реквизитах счета для перечисления денежных средств, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

3. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый Администрацией сельского поселения Завальновский сельсовет в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 год в сельском поселении Завальновский сельсовет ( муниципальная программа) в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в пункте 2 , в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

В случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства общественная комиссия, созданная распоряжением Администрации сельского поселения Завальновский сельсовет, принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов и муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов.

4. Администрация сельского поселения Завальновский сельсовет обязана:

- вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;

- ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.

1. Администрация сельского поселения Завальновский сельсовет оплачивает выполненные работы по муниципальной программе за счет средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда»; средств бюджета сельского поселения на эти цели и средств, поступивших от заинтересованных лиц, управляющих МКД в соответствии с условиями Соглашения, заключенного с главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Усманский район».
2. Контроль за расходованием средств на реализацию муниципальной программы, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств (при необходимости) осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования**

**сельского поселения Завальновский сельсовет на 2018-2024 годы»**

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элементов благоустройства | Визуализированное изображение |
| 1 | Асфальтобетонное покрытие | https://lvkoroleva.files.wordpress.com/2011/12/5.jpg?w=300&h=224 |
| 2 | скамья | https://static.tildacdn.com/tild6466-6331-4632-b339-343637343539/vesna1_stranica_0.jpg |
| 3 | урна | Урна "Уралочка 2" бюджет (квадратная) |
| 4 | фонарь | http://new.home-boutique.ru/img/products/14681-svetilnik-ulichnyj-nebo-adam-ot-fumagalli.jpg |